# UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH  NR ………/2020

Zawarta w dniu ……………..2020r.  w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy:

Gminą Tomaszów Lubelski, ul. 29-go Listopada 9, 22-600 Tomaszów Lubelski,

NIP 921-186-74-33, reprezentowaną przez:

Pani Marzena Czubaj-Gancarz – Wójt Gminy Tomaszów Lubelski,

z kontrasygnatą:

Pan Grzegorz Gałan - Skarbnik Gminy Tomaszów Lubelski,

zwanym dalej Zamawiającym,

a  firmą

……………………………………………………………………………………………………….

Reprezentowany przez – ..................................................

zwanym dalej Wykonawca

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, Strony oświadczają, co następuje:

§1

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Rogóźno gm. Tomaszów Lubelski – Etap I”

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w ust.1

- Zakres prac obejmuje

  - przygotowanie koncepcji proponowanych rozwiązań w uzgodnieniu z Zamawiającym

  - uzyskanie uzgodnień z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, a niezbędnych do realizacji przedmiotu zapytania,

  - uzgodnienie rozwiązań materiałowych,

  - wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych we wszystkich niezbędnych branżach,

  - dokumentację projektowo-kosztorysową należy podzielić na części: sieć i przepompownia oraz  przyłącza

  - Wykonawca na swój koszt zakupi mapy do celów projektowych

  - Badania gruntowe wraz z dokumentacją wykona i pokryje koszty Wykonawca

  - Zamawiający uczestniczy w pracach tylko jako uzgadniający.

  - Wykonawca otrzyma wymagane dokumenty na wniosek tj. decyzję o warunkach lokalizacji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  - dokumentację kosztorysową należy wykonać zgodnie z  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389

  - złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie prac do właściwego urzędu

- Dokumentacja przekazana Zamawiającemu powinna składać się z:

-  Projektu budowlany (	papierowa, dwg, dxf)				4 egz.

-  Projektu wykonawczy (papierowa, dwg, dxf)				2 egz.

- Kosztorysu inwestorskiego (PDF, ATH)				2 egz.

- Kosztorysu ofertowego (PDF, ATH)					2 egz.

- Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (doc.)		1 egz.

- Powyższa dokumentacja w wersji elektronicznej na płycie CD 	1 szt.

- Strony wyznaczają swoich przedstawicieli przy wykonaniu niniejszego zlecenia:

a) Zamawiający – Szymon Bukała – Referent ds. utrzymania i eksploatacji sieci wod-kan.

b) Wykonawca  – ………………………………….

§2

Termin wykonania umowy. Wykonawca jest zobowiązany, o ile będzie wymagane złożenie wniosku do właściwego organu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy i po otrzymaniu prawomocnej decyzji środowiskowej złożenia w terminie do jednego miesiąca  wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Termin ukończenia prac projektowych ustala się na okres 12 miesięcy od dnia wydania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wyznaczony termin jest dniem złożenia wniosku o zgłoszenie/pozwolenie na budowę robót, kompletnej dokumentacji.

§3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami oraz aktualnym stanem prawnym.

- Wykonawca przekaże dokumentację stanowiącą przedmiot umowy zgłoszoną do odbioru, wraz z wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi.

- Wykonawca wykona dokumentację projektową w zakresie i  w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w Umowie, oraz będzie zobowiązany do:

- udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań projektowych,

- realizacji poleceń Zamawiającego zgodnych ze sztuką budowlaną,

- informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia opracowania projektowego,

- przestrzegania praw patentowych i licencji,

- po otrzymaniu wezwania, do niezwłocznego przyjazdu na miejsce robót realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową i dokonania oraz przekazania Zamawiającemu w wyznaczonym terminie poprawek, wynikłych w związku z niezgodnością opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z zawinionymi błędami.

- Wykonawca udzieli 36-cio miesięcznej gwarancji na projekty licząc od daty protokółu przekazania kompletnej dokumentacji Zamawiającemu.

- Gwarancja nie obejmuje zmian w projektach, które wynikną z ewentualnej zmiany w obowiązujących przepisach.

§4

- Wykonawca wyraża zgodę na publikację dokumentacji projektowej w wersji pisemnej i w   wersji elektronicznej tj. pliki przedmiarów i kosztorysów w formacie programu Norma w wersji ATH  oraz całość projektu w wersji PDF.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu Umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony Umowy.

- Protokół, o którym mowa w ust. 2, stanowi podstawę do zafakturowania wynagrodzenia za zdany Zamawiającemu przedmiot Umowy.

- Zamawiający dokona odbioru dokumentacji i podpisze protokół zdawczo-odbiorczy w ciągu 14 dni od daty dostarczenia w/w dokumentacji. W przypadku wniesienia zastrzeżeń, o których mowa w § 12, termin do ostatecznego odbioru i podpisania protokołu zostaje przedłużony o okres niezbędny dla zapoznania się przez Wykonawcę z zastrzeżeniami oraz uwzględnia tych zastrzeżeń w projekcie.

§5

- Za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, określonego w § 1 ust. 1, strony ustalają wynagrodzenie  w kwocie:

Netto – ………………….. zł, Vat – ………………… zł

Brutto – …………………. zł brutto (słownie: ……………………………… 00/100).

- Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w swoich cenach wszelkie koszty wynikające z wymagań Umowy na podstawie własnych kalkulacji i szacunków.

- Dopuszcza się płatności częściowe w następujących ratach:

- 25% kwoty po uzgodnieniu trasy sieci kanalizacyjnej mieszkańcami i złożenia materiałów do decyzji lokalizacyjnej,

- 75% kwoty po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę lub zawiadomienia o niewniesieniu sprzeciwu.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto podane na rachunku wystawionej przez Wykonawcę po przyjęciu przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu, w ciągu 30 dni od otrzymania faktury wraz z dołączonym protokołem zdawczo-odbiorczym. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający przekazał wynagrodzenie na konto Wykonawcy.

§6

- Wraz z odbiorem opracowania projektowego Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Umowy. W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:

- użytkować opracowanie projektowe na własny użytek, w tym w szczególności przekazać opracowanie projektowe lub dowolną jego część, także jego kopie:

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,

- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

- wykorzystywać opracowanie projektowe lub jego dowolną część do prezentacji,

- wprowadzać opracowanie projektowe lub jego części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych,

- zwielokrotniać opracowanie projektowe lub jego części dowolną techniką na cele inwestycji.

- Zamawiający nie może zbywać opracowania projektowego ani jego dowolnych części oraz nie może usuwać oznaczeń określających autora.

§7

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony będą płacić następujące kary umowne:

A. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Wykonawcy z tytułu:

- Odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych tylko od Zamawiającego innych niż wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ( 5 ust.1 Umowy.

B. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:

- zwłoki w wykonaniu pracy projektowej - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w ( 5 ust.1 Umowy za każdy dzień zwłoki

- zwłoki w usunięciu wad pracy projektowej w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w ( 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad

- odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w ( 5 ust. 1 Umowy.

2.	W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, umożliwiającym wykonanie usunięcia.

3.	W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu umowy już zrealizowanego.

§8

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, dla swojej ważności, wymagają zachowania formy pisemnej i potwierdzenia przyjęcia jej przez obie strony.

§9

1. W toku tworzenia projektu, w fazie jego wstępnego opracowywania, a także później, przed jego oddaniem, Wykonawca przeprowadzać będzie konsultacje z Zamawiającym w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania wstępnej analizy oraz złożenia ewentualnych wniosków i zastrzeżeń w odniesieniu do użytych w projekcie urządzeń w zakresie ich wydajności, dostępności oraz ceny. Ze spotkań Zamawiający sporządzi protokoły potwierdzone przez obie strony umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do wnoszenia zastrzeżeń w odniesieniu do użytych w projekcie urządzeń w zakresie ich wydajności, dostępności oraz ceny przed oddaniem gotowego projektu. Zgłoszenie zastrzeżeń wydłuży termin realizacji umowy o czas niezbędny dla uwzględnienia tych zastrzeżeń w projekcie.

3. Koszt wprowadzenia do projektu zmian dokonywanych na wniosek Zamawiającego pokrywa Wykonawca jeśli zostały określone na przed złożeniem projektu lub Zamawiający jeśli zostały wniesione po złożeniu projektu do odbioru.

§10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie Kodeks cywilny.

Sądem właściwy do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonywania niniejszej umowy będzie Sąd  Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim.

§11

# Niniejszą Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

# Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

# Załącznik:

Zamawiający:			                                                                      Wykonawca:

…………………………………..                                                                      ……………………………..

Tomaszów lubelski, dnia …………….2020r.

PEŁNOMOCNICTWO

Gminą Tomaszów Lubelski, ul. 29-go Listopada 9, 22-600 Tomaszów Lubelski,

NIP 921-186-74-33, reprezentowaną przez:

Pani Marzena Czubaj-Gancarz – Wójt Gminy Tomaszów Lubelski,

Ustanawia pełnomocnikiem Panem:

…………………….

stale zamieszkały w ……………………, legitymującego się dowodem osobistym nr

……………….., wydanym w dniu ……………………………… i oświadczam, że pełnomocnik jest upoważniony do występowania w moim imieniu, w szczególności do:

1.   Reprezentowania Zamawiającego do prac związanych przy realizacji prac projektowych dotyczących Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Rogóźno gm. Tomaszów Lubelski – Etap I”

- Występowania przed wszystkimi władzami, urzędami, instytucjami, podmiotami gospodarczymi

do składania wniosków, uzgadniania dokumentacji projektowej.

Odwołanie niniejszego pełnomocnictwa może nastąpić bez podania przyczyn w każdym czasie.

.............................................

Podpis